
****

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “КОНОШСКОЕ»**

# **РАСПОРЯЖЕНИЕ**

14 января 2021 года № 24 п. Коноша

**«О проведении актуализации на 2021 год «Схемы теплоснабжения муниципального образования «Коношское» с 2013 по 2035 годы»**.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» **постановляю:**

1. Провести ежегодную актуализацию на 2021 год «Схемы теплоснабжения муниципального образования «Коношское» с 2013 по 2035 годы, утвержденной распоряжением администрации муниципального образования «Коношское» от 24.04.2014 года № 266 (далее - актуализация «Схемы теплоснабжения»).
2. Утвердить график актуализации «Схемы теплоснабжения» (Приложение № 1).

З. Консультанту администрации муниципального образования «Коношское» - Орловой Л.А., организовать в течение трех календарных дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения размещение на официальном сайте администрации муниципального образования «Коношское» уведомления о проведении актуализации «Схемы теплоснабжения» и информации в соответствии с п. 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 (Приложение № 2).

1. Советнику Главы администрации муниципального образования «Коношское» - Сисину Д.М.:
   1. Осуществлять прием предложений от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации «Схемы теплоснабжения» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
   2. Результаты актуализации «Схемы теплоснабжения» представить на утверждение не позднее 24 апреля 2021 года.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Коношское» информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации МО «Коношское» - Лютых С.Н.

**Глава муниципального**

**образовании «Коношское» А.Н.Денисов**

Приложение № 1

к распоряжению главы МО «Коношское»

от 14.01.2021 года № 24

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень мероприятий | Срок выполнения | |
| 1 | Подготовка и размещение уведомления о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения, утвержденной распоряжением администрации МО «Коношское» № 266 от 24.04.2014 г., на сайте администрации МО «Коношское», средствах массовой информации в соответствии с пунктами 8, 24  «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» постановления Правительства  РФ от 22.02.2012 № 154 о требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и  и утверждения». | до 15.01.2021 г. | |
| 2 | Прием предложений от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лик по актуализации схемы теплоснабжения. | до 01.03.2021 г. | |
| 3 | Размещение на официальном сайте администрации МО «Коношское» проекта актуализации схемы теплоснабжения. | 05.03.2021 г. | |
| 4 | Рассмотрение проекта актуализации схемы теплоснабжения путем сбора замечаний к предложений, срок сбора, который не может быть менее 30 календарных дней с даты опубликования проекта актуализации схемы теплоснабжения. | до 06.04.2021 г. | |
| 5 | Размещение информации о проведение публичных слушаний по замечаниям к схеме теплоснабжения муниципального образования «Коношское» в соответствии с пунктом 14 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения». | не менее чем за 7 календарных дней до проведения публичных  слушаний  07.04.2021 г. | |
| 6 | Проведение публичных слушаний по замечаниям к схеме теплоснабжения муниципального образования МО «Коношское» в соответствии с пунктом 24 «Требований к порядку разработки утверждения схем теплоснабжения». | не позднее 15 календарных дней с даты окончания срока представления предложений по нему  14.04.2021 г, | |
| 7 | Размещение заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколы публичных слушаний по изменениям к схеме теплоснабжения муниципального образования «Коношское» в соответствии с пунктом 14 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения». | | в течение 3 календарных дней с даты завершения публичных слушаний  17.04 .2021 г. |
| 8 | Принятие решения по результату проведения публичных слушаний: в соответствии с пунктом 17 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения». | | в течение 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний  22.04.2021 г. |
| 9 | Утверждение актуализированной на 2020 год Схемы теплоснабжения муниципального образования «Коношское» при внесении в нее изменений, в соответствии с пунктом 24 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения». | | Не позднее  24.04.2021 г. |
| 10 | Размещение актуализированной на 2020 год Схемы теплоснабжения на сайте в полном объеме, в соответствии с пунктом 19 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения». | | в течение 15 календарных дней с даты ее утверждения не позднее  30.04.2021 г. |

Приложение № 2

к распоряжению Главы МО «Коношское»

от 14.01.2021 года № 24

Уведомление об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Коношское» на 2021 год

Распоряжением администрации муниципального образования «Коношское» от 24.04.2014 г. № 266 утверждена схема теплоснабжения муниципального образования «Коношское» с 2013 по 2035 годы (далее — «Схема теплоснабжения»). В соответствии с пунктами 22, 24 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 (далее - Постановление), схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в срок не позднее 12 августа текущего года.

Во исполнение требований Постановления, Федерального закона от 27.01.2010 № 190-Ф3 «О теплоснабжении» администрация муниципального образования «Коношское» уведомляет о начале выполнения работ по актуализации «Схемы теплоснабжения» на 2021 год. Предложения и замечания от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения принимаются до 01.03 2021 года по адресу: Архангельская область, поселок Коноша, пр. Октябрьский, дом 19, тел, (881858) 2-14-96, (881858) 2-13-33, адрес электронной почты: [omh.kon@gmail.com](mailto:omh.kon@gmail.com).

В соответствии с пунктом 22 Требований к порядку разработки и утверждения схемы теплоснабжения, схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно - энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.